PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu…………………..pomiędzy Gminą – Iłowo - Osada, 13-240 Iłowo -Osada, ul. Wyzwolenia 5, NIP 5711643373, REGON 130378120 reprezentowaną przez:

Sebastiana Cichockiego   - Wójta Gminy Iłowo – Osada

przy kontrasygnacje:

Irena Bogusława Roda – Skarbnik Gminy

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM"

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP………………………………

REGON………………………..

reprezentowaną przez:………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „WYKONAWCĄ"

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na:

Przetarg nieograniczony na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Iłowo-Osada – miejscowość Wierzbowo.

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. W  oparciu  o  postępowanie  przeprowadzone  w trybie  przetargu   nieograniczonego

Nr RI.271.6.2016.PN Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zgodnie ze złożoną ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. Przetarg nieograniczony na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Iłowo-Osada – miejscowość Wierzbowo.

2. Budowa   realizowana   będzie   na   podstawie, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz ustaleń SIWZ, oferty Wykonawcy,    zgodnie   z   obowiązującymi    przepisami   w   szczególności  przepisami techniczno-budowlanymi,   normami   i   sztuką budowlaną oraz  ustalonymi  w  niniejszej umowie warunkami.

3. Zakres realizacji obejmuje roboty związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej w gminie Iłowo-Osada – miejscowość Wierzbowo. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, oraz jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

4. Szczegółowy   zakres   zamówienia   został   określony   w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz dokumentacji projektowej stanowiącej  załączniki do niniejszej umowy.

§2 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości:

Kwota netto:…………………… 	zł (słownie:…………………………………………………………….złotych).

Kwota brutto: ………………….	zł (słownie: ……………………………………………………………złotych).

W  tym   podatek  VAT  w  wysokości   …..   %,   to  jest  w  kwocie: …………………………….. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….złotych).

2. Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje cały przedmiot umowy tj. pełny zakres rzeczowy robót budowlanych określonych w §1 niniejszej umowy.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

4. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

5. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody drugiej strony.

§3 Obowiązki stron

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. W ramach wynagrodzenia określonego umową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

1) utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z placu budowy),

2) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

3) naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych,

4) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

6) demontażu obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru,

7) zapewnienie obsługi geodezyjnej na cały cykl realizacji zamówienia (tyczenie, inwentaryzacja), oznakowanie i zabezpieczenie robót w obrębie wykonywanych robót.

8) zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy / robót nad realizacją przedmiotowego zamówienia.

9) opracowania/dołączenie do protokołu odbioru robót m.in.: sprawozdanie techniczne, protokoły odbiorów technicznych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, certyfikaty urządzeń, wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń, dzienniki budowy, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo Budowlane.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie będące przedmiotem umowy zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), złożoną ofertą, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami szczególnie przepisami techniczno-budowlanymi, normami, sztuką budowlaną oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.

4. Wykonawca zobowiązuje się przejąć od Zamawiającego teren budowy.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 6. Wykonawca winien wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia określonego w § 11 niniejszej umowy.

8. Ponadto Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:

1) powiadomienia przed rozpoczęciem robót niezbędnych służb, dostawców mediów, oraz właścicieli terenów,

2) zapewnienia nieskrępowanego dostępu do prywatnych posesji osobom mieszkającym wzdłuż terenu budowy,

3) udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji zadania,

4) ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie objętym przedmiotem umowy

5) w okresie gwarancji i rękojmi - udział w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

§4 Terminy wykonania

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 31 maja 2017 r.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji do użytkowania i podpisania komisyjnie protokółu odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania i zorganizowania robót budowlanych w sposób umożliwiający ich zakończenie w takim terminie, aby przy uwzględnieniu czasu niezbędnego dla organizacji czynności odbioru możliwe było dokonanie końcowego odbioru robót w umówionym terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 PZP możliwość zmiany w stosunku do treści oferty postanowień umowy w warunkach (okolicznościach) określonych w rozdziale XIX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy czym zmiany przewidziane w pkt 1) i 2) rozdziału XIX są fakultatywne, a zmiana przewidziana w pkt 3) rozdziału XIX jest obligatoryjna i obie strony umowy wyrażają na to zgodę.

§5 Nadzór

1. Zamawiający wyznacza ………………………………………..do pełnienia nadzoru ze strony Zamawiającego nad robotami, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, określonego w §1 niniejszej umowy. W/w osoby nie posiadają uprawnień do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, ograniczenie to dotyczy wzajemnych zobowiązań stron wynikających z umowy za wyjątkiem technicznych warunków realizacji przedmiotu umowy i odbiorów.

2. Wykonawca wyznacza osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą
tj.: 1) Kierownik budowy ……………………..	   uprawnienia budowlane Nr …………………………..

3. Wykonawca może dokonać wymiany osoby wymienionej w ust. 2 pod warunkiem
uzyskania każdorazowo zgody Zamawiającego na zmianę, przy czym nowa osoba musi
mieć kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonanych robót.

4. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy, osobami
uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją
umowy są:

Ze strony Zamawiającego: ……………………………..........................................................................

Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………..

§6 Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony umową będzie wykonywał
osobiście i za pomocą podwykonawców.

Za   pomocą   podwykonawców   Wykonawca   będzie   wykonywał   następujący   zakres przedmiotu umowy:

1) …………………………………………………………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………………………………………………………..

2. Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora całości zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość przedmiotu umowy wykonywanego przez podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawców, a także za ich wszelkie działania i zaniechania.

4. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

5. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
zwolnionych z tego obowiązku na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

7. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Stosowny wniosek o zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu tej umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zapisy ust. 5-8 stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

11. Zamawiający wstrzyma płatność faktury końcowej do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich zatrudnionych przez niego podwykonawców i dalszych podwykonawców, o tym, że otrzymali od Wykonawcy (lub odpowiednio kolejnych podwykonawców) wynagrodzenie za prace wykonane w ramach realizacji Inwestycji wraz z podaniem wysokości otrzymanego wynagrodzenia oraz że z tego tytułu nie posiadają żadnych niezaspokojonych roszczeń. Wstrzymanie przez Inwestora płatności   faktury   następuje   do   wysokości   kwoty   stanowiącej   różnicę pomiędzy wynikającym z faktury końcowej wynagrodzeniem Wykonawcy, a łączną kwotą wynagrodzeń zapłaconych przez Wykonawcę i dalszych podwykonawców, ujętą w oświadczeniach, o których mowa wyżej.

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku
uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

16. Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinno zostać określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SST, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

17. Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§7 Odbiory i Przeglądy

1. Strony ustalają że obowiązywać będą następujące odbiory robót:

a) odbiór końcowy,

b) przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji,

2.Odbiór końcowy

1) Odbiór końcowy przeprowadza Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu całości robót oraz po potwierdzeniu przez osoby wyznaczone do pełnienia nadzoru, gotowości do odbioru.

2) W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

3) Do odbioru końcowego robót przedmiotu umowy Wykonawca przedkłada m.in. sprawozdanie techniczne, protokoły odbiorów technicznych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, certyfikaty urządzeń, wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń, dzienniki budowy, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo Budowlane.

4) Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który określa rodzaj, sposób i termin usunięcia ewentualnych wad jakościowych. W uzasadnionych przypadkach czynności odbioru mogą trwać kilka dni.

5) Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu jego nie wykonania lub wadliwego wykonania. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę kompletu dokumentów określonych w pkt. 3 i podejmie czynności niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentów.

6) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia,

Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Usuniecie wad odbywa się na
koszt Wykonawcy. Usuniecie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jest
równoznaczne z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4,

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej i technicznej.

7) W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć

usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub od umowy odstąpić.

8) W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nie nadających się do

usunięcia, Zamawiający może:

a)jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy - odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

9) Strony dokonają kwalifikacji wad w toku czynności odbioru.

10) Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji dokonywane będą przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy. Termin przeglądu Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć co najmniej 14 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji i zawiadomić o nim Wykonawcę co najmniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia czynności przeglądu. Protokół z przeglądu sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu jego zakończenia. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie z tytułu rękojmi po czynności obustronnego podpisania protokołu z dokonanego przeglądu.

§8 Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy, oprócz przypadków przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, przysługuje w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 50 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W powyższym przypadku, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej lub odszkodowania; może on żądać jedynie części wynagrodzenia odpowiadającego wartości dotychczas wykonanego prawidłowo i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego przedmiotu umowy.

b) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
c) Wykonawca   wykonuje   prace   niezgodnie   ze   sztuką  budowlaną  lub   przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym bezpieczeństwa pracy.

2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Może być dokonane w terminie 50 dni od dnia pozyskania informacji o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji przedmiotu umowy
w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwany
przedmiot umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przedmiotu umowy przerwanego oraz do zapłaty wynagrodzenia
za przedmiot umowy, który został wykonany prawidłowo i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§9 Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonanych robót na okres …….. miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru inwestycji.

2. Wykonawca udziela rękojmi na okres ……….. miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru inwestycji.

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego robót.

4.  W ramach  gwarancji Wykonawca  będzie odpowiedzialny za  nieodpłatne  usuniecie wszelkich wad lub/i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji.

5. Stwierdzenie ewentualnych wad lub/ i usterek w robotach objętych gwarancją następować będzie przy udziale Wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 5 dniowym przed datą planowanego przeglądu.

6. Podstawą do usunięcia wad lub/i usterek będzie protokół ze stwierdzeniem wystąpienia
wad lub/i usterek- sporządzony z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego z podaniem
terminu usunięcia, nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub/i
usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy kary zgodnie z §10 niniejszej
umowy.

7. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy, Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie                    i sporządzi protokół, w którym zawarte ustalenia będą wiążące dla obu stron.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub/i usterek nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad lub/i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może :

- żądać usunięcia wad lub/i usterek, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości

użytkowej.

W przypadku nie usunięcia wad lub /i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi  w okresie gwarancji.

§10 Kary umowne

Strony zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o Kodeks cywilny.

1. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

a) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,

d) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto,

e) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto,

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o ile termin ten był dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto,

g) rażącego naruszenia niniejszej umowy, jeżeli pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego nie dochodzi do usunięcia tego naruszenia, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień istnienia tego naruszenia po terminie ustalonym w wezwaniu Zamawiającego.

h) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

2. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Zapis ten nie ma zastosowania do przypadku określonego w § 8 ust 1 pkt 1) lit a) umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy.

2.Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w postaci ………….. ………….na sumę 10 % ceny ryczałtowej brutto tj. na kwotę …………….

(słownie: ………………………………………………………………………………………..).

3. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy następować będzie w poniższych terminach:

· 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

· 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

§ 12 Siła wyższa

1. Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było ani przewidzieć ani mu zapobiec (w szczególności powódź, trzęsienie ziemi, tornado).

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę nie później niż w terminie 3 dni od powstania okoliczności siły wyższej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na taką okoliczność. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania Umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (z wyjątkiem treści objętej niniejszą umową):

- Formularz oferty

- Formularz „Podwykonawcy”

- Formularz „Treść oświadczeń wynikających z art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych”

- Formularz „Oświadczenie wynikające z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych”

- Formularz „Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej”

- Projekt Umowy

- Projekt

- SST

- Przedmiar robót

- Zatoka Wierzbowo

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków określonych w rozdz. XIX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz § 4 ust.3 niniejszej umowy.

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Umowa została sporządzona w języku polskim. Język polski jest językiem obowiązującym podczas wykonywania przedmiotu umowy.

6. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień umowy jest prawo polskie.

7. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, w szczególności o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego.

§ 15

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, inne przepisy powszechnie

obowiązujące, mające zastosowanie przy wykonaniu niniejszej umowy.

§ 16

Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd

powszechny według siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY:

.............................................. 				..................................................

.............................................. 				.................................................

Kontrasygnata